BÁO CÁO DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ISO

ISO Documents Management System V3

| Tên dự án | ISO Documents Management System V3 |
| --- | --- |
| Nền tảng | .NET 8 / ASP.NET Core / Blazor Server |
| Phạm vi | Enterprise 50–500 người dùng |
| Tiêu chuẩn | ISO 9001 · ISO 45001 · ISO 27001 |
| Phiên bản | 3.0.0 |
| Ngày báo cáo | 25/03/2026 |
| Trạng thái | Architecture Draft → Development |

Môn học: Công nghệ Phần mềm

# PHẦN I – BÁO CÁO TỔNG THỂ DỰ ÁN

## 1.1 Giới Thiệu Dự Án

ISO Documents Management System (ISO DMS) V3 là một hệ thống quản lý tài liệu ISO toàn diện được xây dựng trên nền tảng .NET 8, áp dụng Clean Architecture để đảm bảo tính mở rộng và bảo trì lâu dài.

Hệ thống được thiết kế phục vụ doanh nghiệp từ 50 đến 500 người dùng, hỗ trợ đồng thời ba tiêu chuẩn ISO: ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 45001 (An toàn lao động), và ISO 27001 (Bảo mật thông tin).

## 1.2 Mục Tiêu Hệ Thống

- Quản lý tài liệu và lịch sử phiên bản (versioning) đầy đủ

- Workflow phê duyệt đa cấp linh hoạt

- Phân quyền theo vai trò (RBAC – Role-Based Access Control)

- Tìm kiếm full-text nhanh chóng qua Elasticsearch

- Audit trail bất biến tuân thủ ISO 27001

- Giao diện Blazor Server thân thiện, realtime

## 1.3 Kiến Trúc Tổng Quan

Dự án áp dụng Clean Architecture với 4 tầng tách biệt rõ ràng. Nguyên tắc cốt lõi: tầng bên trong không được phụ thuộc tầng bên ngoài.

| Tầng | Module | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 01 – Domain | IsoDoc.Domain | Entities, ValueObjects, Domain events, Enums, Business rules |
| 02 – Application | IsoDoc.Application | CQRS (Command/Query), MediatR handlers, FluentValidation, DTO mapping |
| 03 – Infrastructure | IsoDoc.Infrastructure | EF Core 8, Azure Blob, Elasticsearch, Redis, JWT, Audit interceptor |
| 04 – WebAPI | IsoDoc.WebAPI | Controllers, Middleware, Swagger, Auth, Health check |
| 05 – Web | IsoDoc.BlazorApp | Blazor Server UI, MudBlazor components, SignalR realtime |

## 1.4 Công Nghệ Sử Dụng

| Công nghệ / Thư viện | Phiên bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| .NET 8 / ASP.NET Core Web API | 8.x | Backend API framework |
| Blazor Server | 8.x | Frontend UI realtime qua SignalR |
| MediatR | 12.x | CQRS – Mediator pattern |
| FluentValidation | 11.x | Validation pipeline |
| EF Core 8 + SQL Server | 8.x | ORM + Migrations + DB management |
| Azure Blob Storage | 12.x | Lưu trữ file tài liệu vật lý |
| Elasticsearch (NEST) | 8.x | Full-text search + Autocomplete |
| StackExchange.Redis | 2.x | Distributed cache |
| JWT Bearer / Identity | 2.x | Authentication + Authorization |
| Serilog | 3.x | Structured logging |
| MudBlazor | 7.x | UI component library (DataGrid, Dialog, Snackbar) |
| AutoMapper / Ardalis | 13.x / 4.x | DTO mapping + Domain guard helpers |

## 1.5 Cơ Sở Dữ Liệu – Các Thực Thể Chính

Hệ thống sử dụng SQL Server với thiết kế normalized, hỗ trợ đầy đủ document versioning, RBAC và audit trail theo ISO 27001.

| Bảng | Mô tả |
| --- | --- |
| Users | Người dùng, tích hợp ASP.NET Core Identity, liên kết phòng ban |
| Documents | Metadata tài liệu: mã, tiêu đề, ISO standard, trạng thái, phiên bản hiện tại |
| DocumentVersions | Lịch sử toàn bộ phiên bản, lưu BlobPath + checksum SHA-256 |
| ApprovalWorkflows | State machine phê duyệt đa cấp theo từng phiên bản tài liệu |
| ApprovalSteps | Từng bước phê duyệt: approver, quyết định, comment, thời điểm |
| Roles / Permissions | RBAC: định nghĩa role, permission, liên kết user-role |
| AuditLogs | Immutable audit trail – không cho phép UPDATE/DELETE (ISO 27001) |

## 1.6 Luồng Xử Lý Request

Mọi request đi qua middleware theo thứ tự sau trước khi đến controller:

- ExceptionHandlingMiddleware – bắt và chuẩn hóa lỗi theo RFC 7807 (ProblemDetails)

- Serilog Request Logging – ghi log structured cho mọi request

- UseAuthentication – xác thực JWT Bearer token

- UseAuthorization – kiểm tra quyền theo Policy/Role

- MapControllers – định tuyến đến controller, gọi Mediator.Send()

Controller chỉ nhận request và chuyển sang Application layer qua MediatR, không chứa business logic.

# PHẦN II – CÁC VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG

Hệ thống áp dụng mô hình RBAC (Role-Based Access Control) với 5 vai trò chính được định nghĩa theo phạm vi tiêu chuẩn ISO. Mỗi vai trò có quyền hạn, trách nhiệm và chức năng riêng biệt.

## 2.1 Vai Trò: System Administrator (SystemAdmin)

| Mã vai trò | SystemAdmin |
| --- | --- |
| Phạm vi ISO | ALL – Toàn bộ hệ thống |
| Mức độ truy cập | Cao nhất – không bị giới hạn bởi bất kỳ policy nào |

Trách nhiệm chính:

- Quản lý toàn bộ người dùng: tạo tài khoản, kích hoạt/vô hiệu hóa, đặt lại mật khẩu

- Gán và thu hồi vai trò cho người dùng (UserRoles)

- Cấu hình hệ thống: connection string, JWT, Blob, Elasticsearch, Redis

- Xem và xuất toàn bộ audit logs của hệ thống

- Xử lý sự cố và phục hồi dữ liệu

- Quản lý phòng ban (Departments) và cấu trúc tổ chức

Quyền truy cập API:

- Tất cả endpoints – không hạn chế

- Admin endpoints: quản lý users, roles, departments, system config

## 2.2 Vai Trò: ISO Manager (ISOManager)

| Mã vai trò | ISOManager |
| --- | --- |
| Phạm vi ISO | 9001 ¦ 45001 ¦ 27001 (cấu hình theo scope) |
| Mức độ truy cập | Quản lý tài liệu và workflow trong phạm vi tiêu chuẩn ISO được giao |

Trách nhiệm chính:

- Giám sát toàn bộ tài liệu thuộc phạm vi ISO được giao

- Phê duyệt cuối cùng (final approval) trước khi tài liệu được publish

- Thiết lập và chỉnh sửa workflow phê duyệt cho từng loại tài liệu

- Xem báo cáo thống kê, dashboard ISO compliance

- Soft delete tài liệu khi cần thiết

- Giao tài liệu cho Controller phụ trách

Quyền truy cập API:

- DELETE /api/v1/documents/{id} – Xóa mềm tài liệu

- GET /api/v1/workflows/pending – Xem danh sách chờ duyệt

- POST /api/v1/workflows/{id}/approve – Phê duyệt

- POST /api/v1/workflows/{id}/reject – Từ chối kèm comment

## 2.3 Vai Trò: Document Controller (Controller)

| Mã vai trò | Controller |
| --- | --- |
| Phạm vi ISO | Theo phân công của ISOManager |
| Mức độ truy cập | Tạo, chỉnh sửa, upload và nộp tài liệu để phê duyệt |

Trách nhiệm chính:

- Tạo tài liệu mới với metadata đầy đủ (mã tài liệu, tiêu đề, ISO standard, category)

- Upload file (PDF/DOCX/XLSX) lên Azure Blob Storage

- Chỉnh sửa metadata tài liệu

- Upload phiên bản mới (DocumentVersion) khi có thay đổi nội dung

- Nộp tài liệu vào luồng phê duyệt (Submit for Approval)

- Theo dõi trạng thái phê duyệt của tài liệu mình phụ trách

Quyền truy cập API:

- POST /api/v1/documents – Upload tài liệu mới

- PUT /api/v1/documents/{id} – Cập nhật metadata

- POST /api/v1/documents/{id}/versions – Upload phiên bản mới

- POST /api/v1/documents/{id}/submit – Nộp phê duyệt

## 2.4 Vai Trò: Approver (Người Phê Duyệt)

| Mã vai trò | Approver |
| --- | --- |
| Phạm vi ISO | Theo cấu hình workflow của từng loại tài liệu |
| Mức độ truy cập | Phê duyệt hoặc từ chối các bước được giao trong workflow |

Trách nhiệm chính:

- Nhận thông báo (email / SignalR realtime) khi có tài liệu cần duyệt

- Xem xét nội dung tài liệu qua PDF viewer tích hợp trong Blazor

- Phê duyệt bước hiện tại hoặc từ chối kèm comment chi tiết

- Xem lịch sử phiên bản trước đó để so sánh thay đổi

- Workflow tự động chuyển sang bước tiếp theo sau khi phê duyệt

Quyền truy cập API:

- GET /api/v1/workflows/pending – Danh sách tài liệu chờ duyệt của mình

- GET /api/v1/workflows/{id} – Trạng thái chi tiết workflow

- POST /api/v1/workflows/{id}/approve – Phê duyệt bước hiện tại

- POST /api/v1/workflows/{id}/reject – Từ chối với comment

## 2.5 Vai Trò: Viewer (Người Xem)

| Mã vai trò | Viewer |
| --- | --- |
| Phạm vi ISO | Chỉ xem tài liệu đã được Published trong phạm vi được phép |
| Mức độ truy cập | Đọc và tải tài liệu – không thể thay đổi |

Trách nhiệm chính:

- Tìm kiếm và xem tài liệu ISO đã được phê duyệt và published

- Tải file tài liệu về qua SAS URL (thời hạn có hiệu lực giới hạn)

- Xem lịch sử phiên bản của tài liệu

- Sử dụng full-text search và autocomplete để tìm tài liệu

Quyền truy cập API:

- GET /api/v1/documents – Danh sách tài liệu (filter, paging)

- GET /api/v1/documents/{id} – Chi tiết tài liệu

- GET /api/v1/documents/{id}/versions – Lịch sử phiên bản

- GET /api/v1/documents/{id}/download – Tải file (SAS URL)

- GET /api/v1/search – Full-text search

## 2.6 Tổng Hợp Quyền Theo Vai Trò

| Chức năng | SystemAdmin | ISOManager | Controller | Approver | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem tài liệu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upload tài liệu | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Chỉnh sửa metadata | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nộp phê duyệt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Phê duyệt / Từ chối | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Xóa tài liệu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Quản lý users | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gán vai trò | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Xem audit logs | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |

# PHẦN III – QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án được thực hiện theo phương pháp Agile Scrum với 8 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 2 tuần (tổng 16 tuần). Mỗi Sprint có mục tiêu rõ ràng và deliverables cụ thể.

## 3.1 Roadmap Tổng Quan (8 Sprints / 16 Tuần)

| Sprint | Thời gian | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1–2 | Setup solution, DB migration, Identity + JWT, Role seeding |
| Sprint 2 | Tuần 3–4 | Document CRUD API + Azure Blob Storage, EF Core repositories |
| Sprint 3 | Tuần 5–6 | Approval workflow state machine + Notifications (Email/SignalR) |
| Sprint 4 | Tuần 7–8 | Elasticsearch integration + Advanced search API |
| Sprint 5 | Tuần 9–10 | Blazor UI: Dashboard, Document List, Upload wizard |
| Sprint 6 | Tuần 11–12 | Blazor UI: Approval queue, Admin pages, PDF viewer |
| Sprint 7 | Tuần 13–14 | Audit log UI, Reports ISO, Testing & Performance tuning |
| Sprint 8 | Tuần 15–16 | UAT, Security review (ISO 27001 checklist), Go-live |

## 3.2 Sprint 1 – Khởi tạo Dự Án & Nền Tảng

| Thời gian | Tuần 1 – 2 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Hoàn thành |

Mục tiêu Sprint 1: Dựng nền tảng kiến trúc, cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng.

- Khởi tạo solution theo Clean Architecture 5 layer

- Thiết kế và tạo Database Schema: Users, Departments, Roles, Permissions

- Cài đặt EF Core 8 với Code First Migrations

- Tích hợp ASP.NET Core Identity + JWT Bearer authentication

- Seed dữ liệu mặc định: 5 vai trò (SystemAdmin, ISOManager, Controller, Approver, Viewer)

- Thiết lập Serilog structured logging, Health check endpoint

- Cấu hình Swagger/OpenAPI với Bearer JWT support

## 3.3 Sprint 2 – Document CRUD & File Storage

| Thời gian | Tuần 3 – 4 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Hoàn thành |

Mục tiêu Sprint 2: Xây dựng core features quản lý tài liệu và lưu trữ file.

- Implement Domain entity Document, DocumentVersion với business rules

- CQRS handlers: UploadDocumentCommand, GetDocumentsQuery, GetDocumentByIdQuery

- FluentValidation: kiểm tra DocumentCode unique, FileType hợp lệ

- Azure Blob Storage service: upload, download, generate SAS URL

- SHA-256 checksum cho file integrity (ISO 27001 requirement)

- API endpoints: POST/GET/PUT/DELETE documents, version upload

- Pagination + filtering theo ISO standard, status, owner

## 3.4 Sprint 3 – Approval Workflow

| Thời gian | Tuần 5 – 6 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Hoàn thành |

Mục tiêu Sprint 3: Xây dựng state machine phê duyệt đa cấp và hệ thống thông báo.

- State machine: Draft → UnderReview → PendingFinal → Published / Rejected

- ApprovalWorkflow + ApprovalSteps entities với domain events

- DocumentApprovedEvent, DocumentRejectedEvent domain event handlers

- Email notification khi có tài liệu cần phê duyệt hoặc bị từ chối

- SignalR hub cho realtime notifications trên Blazor UI

- API: submit for approval, approve step, reject with comment

## 3.5 Sprint 4 – Elasticsearch & Full-text Search

| Thời gian | Tuần 7 – 8 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Hoàn thành |

Mục tiêu Sprint 4: Tích hợp Elasticsearch và xây dựng search API hiệu suất cao.

- Elasticsearch indexing cho Documents (Title, Tags, DocumentCode)

- Full-text search với relevance scoring

- Autocomplete/suggestions API

- Advanced search: filter kết hợp ISO standard, status, category, date range

- Redis caching cho query results thường xuyên

- Full-text index SQL Server làm fallback khi Elasticsearch không khả dụng

## 3.6 Sprint 5 & 6 – Blazor UI

| Thời gian | Tuần 9 – 12 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Hoàn thành |

Mục tiêu Sprint 5–6: Xây dựng toàn bộ giao diện người dùng Blazor Server.

- Dashboard: KPI cards, PendingApprovalList, RecentDocuments components

- DocumentList: MudDataGrid với sort, filter, pagination; RBAC-driven actions

- DocumentUpload: wizard form, file picker, metadata input, validation

- DocumentViewer: inline PDF viewer (PSPDFKit/Syncfusion integration)

- ApprovalQueue: danh sách chờ duyệt, approval detail, comment form

- Admin pages: UserManagement, RoleAssignment, Department management

- NavMenu sidebar với RBAC-driven menu (ẩn/hiện theo vai trò)

## 3.7 Sprint 7 – Testing & Audit

| Thời gian | Tuần 13 – 14 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Đang thực hiện |

Mục tiêu Sprint 7: Đảm bảo chất lượng, audit trail và hiệu suất hệ thống.

- Audit log UI: tìm kiếm, filter theo user/action/date, export CSV

- ISO Compliance reports: tổng số tài liệu theo standard, trạng thái approval

- Unit tests: Domain.Tests, Application.Tests (target >80% coverage)

- Integration tests: API endpoints end-to-end

- Performance testing: load test với 500 concurrent users

- Database query optimization: review execution plans, add covering indexes

## 3.8 Sprint 8 – UAT & Go-live

| Thời gian | Tuần 15 – 16 |
| --- | --- |
| Trạng thái | Kế hoạch |

Mục tiêu Sprint 8: Kiểm thử chấp nhận người dùng, review bảo mật và triển khai.

- User Acceptance Testing (UAT) với stakeholders

- Security review theo ISO 27001 security checklist

- Penetration testing: OWASP Top 10 check

- Deployment pipeline: CI/CD GitHub Actions → Azure App Service

- Cấu hình production: SSL, WAF, backup policy, monitoring

- Handover documentation và đào tạo người dùng

# PHẦN IV – NHÓM CHỨC NĂNG 1: DOMAIN & BUSINESS LOGIC

Nhóm Domain & Business Logic là nền tảng cốt lõi của toàn bộ hệ thống, nằm ở tầng trong cùng của Clean Architecture. Tầng này hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ framework hay thư viện bên ngoài nào.

## 4.1 Phạm Vi Trách Nhiệm

- Định nghĩa các thực thể nghiệp vụ (Entities) với business rules

- Quản lý trạng thái tài liệu qua state machine

- Phát sinh domain events khi có thay đổi quan trọng

- Định nghĩa interfaces cho repositories và external services

- Validation nghiệp vụ ở mức domain

## 4.2 Thực Thể Chính – Document Entity

Document entity áp dụng DDD (Domain-Driven Design) với encapsulation chặt chẽ. Các property được set private để đảm bảo business rules không bị bypass.

| Property | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Primary key – NEWSEQUENTIALID() |
| Title | string | Tiêu đề tài liệu |
| DocumentCode | string | Mã tài liệu duy nhất, VD: QMS-PR-001 |
| Standard | IsoStandard (enum) | 9001 ¦ 45001 ¦ 27001 |
| Status | DocumentStatus (enum) | Draft ¦ UnderReview ¦ PendingFinal ¦ Published ¦ Rejected |
| CurrentVersion | string | Phiên bản hiện tại, VD: 1.0, 1.1, 2.0 |
| OwnerId | Guid | FK đến Users – người sở hữu tài liệu |
| Versions | IReadOnlyCollection | Danh sách phiên bản (read-only từ ngoài) |

## 4.3 State Machine – Trạng Thái Tài Liệu

| Trạng thái | Hành động chuyển tiếp | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Draft | SubmitForReview() | Chỉ Document đang ở Draft mới được nộp |
| UnderReview | MoveToFinalApproval() | Sau khi Approver bước 1 duyệt |
| PendingFinal | Approve(approvedBy) | ISOManager phê duyệt cuối cùng |
| Published | – | Trạng thái đầu cuối – tài liệu có hiệu lực |
| Rejected | RevertToDraft() | Người tạo có thể chỉnh sửa và nộp lại |

## 4.4 Domain Events

Domain events cho phép các tầng khác phản ứng với thay đổi nghiệp vụ mà không tạo coupling trực tiếp:

- DocumentCreatedEvent – khi tài liệu mới được tạo → trigger Elasticsearch indexing

- DocumentSubmittedEvent – khi nộp phê duyệt → trigger email notification

- DocumentApprovedEvent – khi được phê duyệt cuối → cập nhật search index

- DocumentRejectedEvent – khi bị từ chối → thông báo cho Controller

## 4.5 Guard Clauses & Validation

Mọi business rule được enforce ngay trong domain entity, sử dụng Ardalis.GuardClauses:

- Guard.Against.NullOrEmpty(title) – Title không được trống

- Guard.Against.NullOrEmpty(code) – DocumentCode không được trống

- Throw DomainException nếu state transition không hợp lệ

- Immutable collections: Versions chỉ có thể thêm qua AddVersion() method

# PHẦN V – NHÓM CHỨC NĂNG 2: APPLICATION LAYER (CQRS)

Application layer điều phối các use cases của hệ thống theo pattern CQRS (Command Query Responsibility Segregation) sử dụng MediatR. Tầng này không chứa business logic, chỉ orchestrate các thao tác.

## 5.1 Commands (Write Operations)

| Command | Mô tả |
| --- | --- |
| UploadDocumentCommand | Tạo tài liệu mới: validate metadata, lưu file vào Blob, tạo Document entity, index vào Elasticsearch |
| UpdateDocumentCommand | Cập nhật metadata tài liệu (Title, Tags, Category) |
| UploadNewVersionCommand | Upload phiên bản mới: lưu file, tạo DocumentVersion, tính SHA-256 checksum |
| SubmitForApprovalCommand | Chuyển Document sang UnderReview, tạo ApprovalWorkflow, thông báo Approver |
| ApproveDocumentCommand | Xử lý phê duyệt một bước trong workflow, chuyển trạng thái nếu là bước cuối |
| RejectDocumentCommand | Từ chối với comment, chuyển Document về Rejected, thông báo Controller |
| DeleteDocumentCommand | Soft delete: đặt IsDeleted = true, không xóa vật lý khỏi DB |

## 5.2 Queries (Read Operations)

| Query | Mô tả |
| --- | --- |
| GetDocumentsQuery | Lấy danh sách documents với filter (ISO standard, status, owner) và pagination |
| GetDocumentByIdQuery | Lấy chi tiết một document theo ID, kiểm tra quyền truy cập |
| GetDocumentVersionsQuery | Lấy toàn bộ lịch sử phiên bản của một document |
| GetPendingWorkflowsQuery | Danh sách workflow đang chờ duyệt của current user |
| SearchDocumentsQuery | Full-text search qua Elasticsearch với filter phức hợp |
| GetAuditLogsQuery | Lấy audit logs với filter theo user, action, date range |

## 5.3 Pipeline Behaviors

MediatR Pipeline Behaviors thực hiện cross-cutting concerns tự động cho mọi Command/Query:

- ValidationBehavior – chạy FluentValidation trước khi handler thực thi

- LoggingBehavior – ghi log request/response với Serilog

- AuditBehavior – ghi audit log cho mọi command write operation

- CachingBehavior – cache kết quả query thường xuyên vào Redis

## 5.4 Validation Rules (FluentValidation)

Mỗi Command có validator riêng để đảm bảo dữ liệu đầu vào hợp lệ trước khi xử lý:

- UploadDocumentValidator: Title không rỗng, DocumentCode unique, FileType trong [pdf, docx, xlsx], FileSize < 50MB

- SubmitForApprovalValidator: Document phải ở trạng thái Draft, phải có ít nhất 1 version

- ApproveDocumentValidator: Current user phải là Approver được chỉ định cho bước này

- Tất cả validators trả về lỗi rõ ràng bằng tiếng Anh với field path

# PHẦN VI – NHÓM CHỨC NĂNG 3: INFRASTRUCTURE LAYER

Infrastructure layer cung cấp triển khai cụ thể cho các interfaces được định nghĩa ở Domain/Application. Đây là nơi kết nối với các dịch vụ bên ngoài như database, file storage, search engine và cache.

## 6.1 EF Core – Persistence

AppDbContext kế thừa DbContext với các cấu hình:

- Tất cả entities sử dụng NEWSEQUENTIALID() để tối ưu B-tree index trên SQL Server

- AuditInterceptor: tự động set CreatedAt, UpdatedAt khi SaveChanges()

- Global query filter: IsDeleted = false (soft delete pattern)

- Fluent API configuration cho relationships, indexes, column types

- Migration strategy: Code First với kiểm tra môi trường (chỉ auto-migrate ở Development)

Indexes đã được tối ưu cho các query phổ biến:

- IX_Documents_Status_ISO – covering index cho filter theo status và ISO standard

- IX_Documents_Owner – covering index cho danh sách tài liệu theo owner

- IX_AuditLogs_OccurredAt – index descending cho query audit logs gần đây

- IX_Versions_Document – index để lấy lịch sử phiên bản nhanh

## 6.2 Azure Blob Storage

AzureBlobStorageService xử lý toàn bộ file operations:

- Upload: stream trực tiếp lên Azure Blob, tính SHA-256 checksum trước khi upload

- Download: tạo SAS URL với thời hạn 1 giờ (configurable) cho download an toàn

- Cấu trúc blob path: {isoStandard}/{year}/{month}/{documentId}/{version}/{filename}

- Metadata: lưu DocumentCode, UploadedBy, Version vào blob metadata

- Retry policy: 3 lần với exponential backoff (Azure SDK tích hợp sẵn)

## 6.3 Elasticsearch – Full-text Search

ElasticsearchService tích hợp với NEST client:

- Index được tạo tự động khi startup nếu chưa tồn tại

- Mapping: Title (analyzed), DocumentCode (keyword), Tags (keyword array), IsoStandard (keyword)

- Multi-match query trên Title và Tags với boost weight

- Autocomplete sử dụng completion suggester

- Đồng bộ: sau mỗi Document operation, publish event để cập nhật Elasticsearch

- Fallback: nếu Elasticsearch không khả dụng, dùng SQL Server full-text search

## 6.4 JWT & Authentication

JwtTokenService xử lý authentication flows:

- Access token: JWT Bearer, thời hạn 15 phút

- Refresh token: lưu hash trong DB, rotation sau mỗi lần dùng

- Lockout: khóa tài khoản sau 5 lần login sai liên tiếp (15 phút)

- Claims: UserId, Email, Roles, Permissions được nhúng vào JWT payload

- Policy-based authorization: RequireController, RequireApprover, RequireISOManager

## 6.5 Redis Cache

Distributed caching với StackExchange.Redis:

- Cache danh sách tài liệu theo filter key (5 phút TTL)

- Cache user permissions (15 phút TTL, invalidate khi gán/thu hồi role)

- Cache Elasticsearch query results (3 phút TTL)

- Cache-aside pattern: check cache → DB/ES → write cache

# PHẦN VII – NHÓM CHỨC NĂNG 4: WEB API LAYER

WebAPI layer là điểm vào của hệ thống, tiếp nhận HTTP requests, xác thực và chuyển sang Application layer. Tất cả endpoints đều yêu cầu Bearer JWT token.

## 7.1 Documents API

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/documents | Controller+ | Upload tài liệu mới |
| GET | /api/v1/documents | Viewer+ | Danh sách (filter, page) |
| GET | /api/v1/documents/{id} | Viewer+ | Chi tiết tài liệu |
| PUT | /api/v1/documents/{id} | Controller+ | Cập nhật metadata |
| DELETE | /api/v1/documents/{id} | ISOManager+ | Soft delete |
| POST | /api/v1/documents/{id}/versions | Controller+ | Upload phiên bản mới |
| GET | /api/v1/documents/{id}/versions | Viewer+ | Lịch sử phiên bản |
| GET | /api/v1/documents/{id}/download | Viewer+ | Tải file (SAS URL) |

## 7.2 Workflow API

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/documents/{id}/submit | Controller+ | Gửi phê duyệt |
| POST | /api/v1/workflows/{id}/approve | Approver+ | Phê duyệt bước hiện tại |
| POST | /api/v1/workflows/{id}/reject | Approver+ | Từ chối + comment |
| GET | /api/v1/workflows/pending | Approver+ | Danh sách cần duyệt |
| GET | /api/v1/workflows/{id} | Viewer+ | Trạng thái workflow |

## 7.3 Search API

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/search?q=&iso=&status= | Viewer+ | Full-text search |
| GET | /api/v1/search/suggestions?q= | Viewer+ | Autocomplete |
| POST | /api/v1/search/advanced | Viewer+ | Filter phức hợp |

## 7.4 Response Format

Thành công – ApiResponse<T>:

- { "success": true, "data": {}, "pagination": { "page": 1, "pageSize": 20, "total": 150 } }

Lỗi – ProblemDetails (RFC 7807):

- { "type": "https://isodms.internal/errors/validation", "title": "Validation failed", "status": 400 }

## 7.5 Middleware Pipeline

| Thứ tự | Middleware | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | ExceptionHandlingMiddleware | Bắt tất cả exception, trả về ProblemDetails chuẩn RFC 7807 |
| 2 | Serilog Request Logging | Ghi log mọi request: path, method, status code, duration |
| 3 | UseAuthentication | Validate JWT Bearer token, populate HttpContext.User |
| 4 | UseAuthorization | Kiểm tra Policy/Role claims |
| 5 | MapControllers | Định tuyến request đến controller tương ứng |

# PHẦN VIII – NHÓM CHỨC NĂNG 5: BLAZOR SERVER UI

Blazor Server được chọn cho môi trường intranet vì latency thấp, SignalR realtime và không cần compile WASM phía client. UI sử dụng MudBlazor 7.x làm component library.

## 8.1 Cấu Trúc Component

| Component | Mô tả |
| --- | --- |
| App.razor + MainLayout | Root layout với NavMenu sidebar RBAC-driven |
| Dashboard.razor | KPI cards, PendingApprovalList, RecentDocuments với SignalR updates |
| DocumentList.razor | MudDataGrid với sort/filter/pagination, action buttons theo vai trò |
| DocumentDetail.razor | Chi tiết tài liệu, lịch sử phiên bản, trạng thái workflow |
| DocumentUpload.razor | Wizard form: chọn file, nhập metadata, validate, submit |
| DocumentViewer.razor | Inline PDF viewer, không cần tải file về desktop |
| ApprovalQueue.razor | Danh sách pending approvals, filter theo ISO standard |
| ApprovalDetail.razor | Review tài liệu, approve/reject form với comment bắt buộc |
| UserManagement.razor | Admin: CRUD users, assign roles (SystemAdmin only) |
| RoleAssignment.razor | Admin: gán/thu hồi roles và permissions cho user |

## 8.2 RBAC-Driven UI

Giao diện Blazor tự động điều chỉnh theo vai trò của người dùng đang đăng nhập:

- NavMenu.razor: chỉ hiển thị mục menu mà người dùng có quyền truy cập

- DocumentList: nút Upload chỉ hiện với Controller+, nút Delete chỉ hiện với ISOManager+

- ApprovalQueue: chỉ hiển thị với Approver+ và ISOManager+

- Admin section: hoàn toàn ẩn với non-SystemAdmin users

- Attribute [Authorize(Policy = "RequireController")] trên từng page

## 8.3 Realtime với SignalR

SignalR Hub cung cấp thông báo realtime không cần refresh trang:

- NewDocumentPending: thông báo Approver khi có tài liệu mới cần duyệt

- DocumentApproved/Rejected: cập nhật Dashboard và DocumentList realtime

- ApprovalStepCompleted: cập nhật workflow status cho Controller

- Connection tự động reconnect với retry logic 3 lần

## 8.4 UI Libraries

| Thư viện | Phiên bản | Sử dụng |
| --- | --- | --- |
| MudBlazor | 7.x | Component library: DataGrid, Dialog, Snackbar, Form |
| Blazored.FluentValidation | 2.x | Tích hợp FluentValidation vào Blazor forms |
| PSPDFKit / Syncfusion | latest | Inline PDF viewer không cần download |
| Blazored.LocalStorage | 4.x | Lưu UI state (filter settings, preferences) |
| SignalR Client | 8.x | Realtime notifications từ server |

# PHẦN IX – KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ

## 9.1 Kết Quả Đạt Được

- Kiến trúc Clean Architecture 5 tầng được implement đầy đủ, rõ ràng

- CQRS với MediatR giúp tách biệt rõ ràng các luồng đọc/ghi

- Domain-Driven Design với business rules được enforce chặt chẽ trong entity

- Workflow phê duyệt đa cấp linh hoạt với state machine

- Bảo mật theo chuẩn ISO 27001: JWT, RBAC, immutable audit trail, SHA-256 checksum

- Full-text search hiệu suất cao với Elasticsearch

- UI Blazor Server realtime, RBAC-driven, không cần rebuild khi đổi quyền

## 9.2 Thách Thức & Giải Pháp

| Thách thức | Giải pháp |
| --- | --- |
| Đồng bộ SQL Server ↔ Elasticsearch | Domain events + background service xử lý async |
| Audit trail không thể thay đổi | SQL Server Ledger tables + append-only policy |
| Hiệu suất với 500 users đồng thời | Redis caching + covering indexes + pagination |
| File download an toàn | SAS URL có thời hạn, không expose Blob URL trực tiếp |
| RBAC phức tạp với 5 vai trò | Policy-based authorization + claims trong JWT |

## 9.3 Hướng Phát Triển Tiếp Theo

- Tích hợp Microsoft Teams / Slack cho notifications

- OCR (Optical Character Recognition) để index nội dung file scan

- AI-powered document classification và tagging tự động

- Mobile app (MAUI hoặc React Native) cho Approver trên di động

- Multi-tenant architecture cho phép nhiều tổ chức dùng chung nền tảng

- Export báo cáo ISO compliance tự động theo lịch (PDF/Excel)

— Hết báo cáo —